本地深度自驾租车产品（MVP版）说明书

一、项目概述

本项目面向来大理旅游的年轻游客与小家庭，打造一个以“标准化品牌保障 + 本地化深度服务”为核心的本地深度自驾租车产品。

它不是传统租车平台，也不是普通车行线上化，而是围绕旅游目的地场景，提供更透明、更省心、更可控的租车服务。

第一阶段形态为：

• 微信小程序

• 单品牌多门店运营后台

• 线下标准交付体系

二、市场机会

大理是典型旅游目的地，自驾需求稳定。游客在当地租车时，普遍面临以下问题：

• 担心价格不透明、临时加价

• 担心车况不真实、责任边界不清

• 第一次到大理，不知道怎么选车型和路线

• 用车中担心出现问题后无人负责

现有供给主要有两类：

• 大平台：标准化较强，但本地服务深度不足

• 本地车行：灵活，但服务和规则不统一

本项目的机会在于：不拼规模，不拼低价，而是提供更强的确定性和更好的本地服务体验。

三、产品定位与差异化

产品定位：`大理本地深度自驾租车服务品牌`

核心差异化：

• 标准化保障

• 风控前置

• 价格与规则透明

• 交付、还车、退款有统一标准

• 本地化服务

• 提供静态路线展示

• 车内纸质路线卡交付

• 私域客服做轻个性化推荐

• 在租可控

• 车辆定位后台可见

• 支撑异常处理与资产安全

• 资产可管理

• 支持门店、车型模板、具体车辆两层管理

• 每台车可绑定 GPS 并在检查后上架

四、MVP 范围

用户端

• 品牌与车型展示

• 租车申请提交

• 实名与驾驶证资料提交

• 风控审核

• 风控通过后支付

• 订单状态查看

• 静态路线图展示

• 客服联系入口

商家后台

• 门店与交付点管理

• 车型模板管理

• 具体车辆录入

• 单车资料上传

• GPS 绑定与状态查看

• 订单管理与车辆分配

• 退款审核

• 在租车辆定位监控

暂不做

• 多商家入驻平台

• 异地环线取还网络

• 个性化行程规划系统

• 复杂会员和营销体系

• 面向用户的实时车辆定位

五、核心业务流程

用户侧流程

• 浏览车型与服务

• 提交租车申请

• 提交实名和驾驶证资料

• 风控审核

• 风控通过后支付

• 客服拉入私域并做行前沟通

• 到店交付

• 用车与还车结算

商家侧流程

• 创建门店

• 建立车型模板

• 录入具体车辆

• 上传车辆资料

• 绑定 GPS

• 检查后上架

• 接收订单并分配具体车辆

• 监控在租车辆并处理异常

六、商家录车与资产管理

后台按“车型模板 + 具体车辆”两层管理：

• 车型模板负责前台展示、价格模板和场景标签

• 具体车辆负责真实可交付资产管理

每台车至少管理这些信息：

• 所属门店

• 所属车型模板

• 车牌号、VIN、里程、车况

• 保险与年检信息

• 行驶证、保险、实拍、划痕记录、保养摘要

• GPS 绑定信息

只有完成资料录入、GPS 绑定和检查的车辆，才能上架为可租状态。

七、风控与定位价值

风控价值

• 在支付前筛选高风险用户

• 降低坏账、失联和违规风险

• 提升业务标准化程度

定位价值

• 实时掌握在租车辆状态

• 支撑超时未还、异常停留、设备离线等处理

• 保障资产安全

八、实施周期与预算（待定）

实施周期建议：`8-10 周`

主要阶段：

• 产品梳理与原型：1-2 周

• UI 设计：1 周

• 小程序开发：3-4 周

• 后台与接口开发：3-4 周

• 支付、风控、GPS 接入：1-2 周

• 测试与上线准备：1-2 周

建议团队：

• 1 名产品或项目负责人

• 1 名小程序前端开发

• 1 名后端开发

• 1 名兼职设计

• 1 名兼职测试或实施支持

精简版：

• 1 名产品兼设计

• 1 名全栈开发

• 1 名兼职测试

预算参考：

• MVP版：10 万 - 25 万元

九、项目价值判断

这个项目的核心价值不在于做一个“大平台”，而在于验证一条更轻、更聚焦的本地旅游自驾服务路径，如果 MVP 验证成立，后续再扩展多门店、更多车型、更强运营系统，会更稳妥。